**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области**

**Российской Федерации**

05.02.2016 г. п.свх.Петровский № 2

О подготовке и проведении безаварийного пропуска

весеннего паводка в 2016 году

на территории сельского поселения Петровский сельсовет

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 12.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, снижения возможного ущерба в период весеннего паводка администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка противопаводковую комиссию на территории сельского поселения Петровский сельсовет (Приложение 1);

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка (Приложение 2) и расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка на территории сельского поседения Петровский сельсовет (Приложение 3).

3.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

4.Назначить ответственных по наблюдению за прудом, плотиной и дежурную бригаду на период весеннего паводка (приложение 4).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**сельского поселения**

 **Петровский сельсовет С.Н.Колгин**

Приложение 1

к Постановлению

№ 2 от 05.02.2016 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

сельского поселения Петровский сельсовет

Председатель комиссии**: 1.**Глава администрации сельского поселения

 Петровский сельсовет – С.Н.Колгин

**Заместитель председателя**

**комиссии**: 2.Специалист администрации сельского поселения

 Петровский сельсовет - Е.А.Рудакова

**Члены комиссии**: 3.Начальник ОПСП п.свх.Петровский – Киселев С.А.

 4.Уполномоченный участковый инспектор – .В.Еремин

 5.Главный энергетик ООО «Петровский Агрокомплекс – В.Г.Хичий

 6. Заместитель генерального директора ООО «Петровский Агрокомплекс – Н.В.Мищик

 7.Директор МБОУ СОШ п.Петровский-Е.А.Исаева

Приложение 2

к Постановлению

№ 2 от 05.02.2016 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка

в 2016 году на территории сельского поселения Петровский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию на территории сельского поселения, разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением | Февраль | Глава сельского поселения С.Н.Колгин |
| 2 | Проведение учёта гидротехнических сооружений, мостов, прудов и водохранилищ на территории сельского поселения. | Февраль- март | Глава сельского поселения С.Н.Колгин |
| 3 | Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне подтопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных. Обеспечение транспортом, питанием, необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей. | Февраль- март | Глава сельского поселения С.Н.КолгинПротивопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 4 | Организация выполнения работ по проверке исправности затворов водопропускных и водосборных сооружений | До05.03.2015 года | Противопаводковая комиссия сельского поселения. Глава сельского поселения С.Н.Колгин |
| 5 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До05.03.2015 года | Противопаводковая комиссия сельского поселения. Медсестра ГУЗ «Добринского МРБ» поликлиники №2 п.Петровский Чернова А.Н. |
| 6 | Уточнение порядка оповещения населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | До15.03.2015г | ПАО «Центр- Телеком» |
| 7 | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территории сельского поселения. | До10.03.2015г | УчастковыйинспекторА.В.Еремин |
| 8 | Проверка исправности сетей энергосбережения и при необходимости проведение их ремонта. | До15.03.2015г | Добринский РЭС |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация круглосуточного дежурства на территории сельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 10 | Организация мониторинга паводковой обстановки и результативности принимаемых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Подготовка информации о складывающейся обстановке на территории сельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 11 | Организация обеспечения питанием и вещевым имуществом пострадавшего населения и личного состава, привлекаемого для ликвидации ЧС. | На период паводка | Добринский «Кооператор». |
| 12 | Поддерживание в готовности сил и средств для ликвидации последствий паводка. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |

Приложение 3

 к Постановлению

№ 2 от 05.02.2016г.

**РАСЧЕТ**

**сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка в 2016 году**

1. Гришин А.В. – Трактор Джон Дир 8310.

2. Кикин С.Н.- Трактор МТЗ 82.1

3. Полунин А.П. - Машина КАМАЗ 68901 Т

4. Дорофеев А.А .-Машина КАМАЗ 68901 Т

Приложение 4

 к Постановлению

№ 2 от 05.02.2016 г.

**Список**

**ответственных по наблюдению за прудом, плотиной и дежурную бригаду на период весеннего паводка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Место нахождения водного объекта** | **Ответственные по наблюдению за прудом, плотиной** |
| Пруд в с.Новопетровка | Гуров Сергей Алексеевич |
| Пруд в д.Николаевка | Поляков Иван Геннадьевич |
| Река в с.Васильевка | Ряшенцев Александр БорисовичДронов Николай Александрович |
| 2 пруда в п.свх. Петровский | Шаронин Анатолий ЕвгеньевичАндрейкин Виталий ВладимировичЧернов Андрей Валерьевич |

**Дежурная бригада на период весеннего паводка**

1.Гуров Сергей Алексеевич

2.Наливкин Николай Николаевич

3.Поляков Иван Геннадьевич

4.Савушкин Евгений Анатольевич

5.Ряшенцев Александр Борисович

6.Дронов Николай Александрович

7.Шаронин Анатолий Евгеньевич

8.Андрейкин Виталий Владимирович

9.Чернов Андрей Валерьевич