**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области**

**Российской Федерации**

 05.03.2015года п.свх.Петровский № 7

О подготовке и проведении безаварийного пропуска

весеннего паводка в 2015 году

на территории сельского поселения Петровский сельсовет

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 12.12.1994 года №68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, снижения возможного ущерба в период весеннего паводка администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:1.Создать для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка противопаводковую комиссию на территории сельского поселения Петровский сельсовет (Приложение №1);2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка ( Приложение №2) и расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка на территории сельского поседения Петровский сельсовет (Приложение №3).3.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.4.Назначить ответственных по наблюдению за прудом, плотиной и дежурную бригаду на период весеннего паводка(приложение №4)5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**сельского поселения**

 **Петровский сельсовет С.Н.Колгин**

 Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Петровский сельсовет

№7 от 05.03.2015г.

Глава администрации сельского поселения

Петровский сельсовет

 С.Н.Колгин

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**сельского поселения Петровский сельсовет

Председатель комиссии**: 1.**Глава администрации сельского поселения

 Петровский сельсовет – С.Н.Колгин

**Заместитель председателя**

**комиссии**: 2.Специалист администрации сельского поселения

 Петровский сельсовет - Е.А.Рудакова

**Члены комиссии: 3.**Начальник ОПСП п.свх.Петровский – А.В.Сенегубов

 4.Уполномоченный участковый инспектор - А.В.Еремин

 5.Главный энергетик – В.Г.Хичий

 6.Главный инженер ООО «Петровский Агрокомплекс – Н.В.Мищик

7.Директор МБОУ СОШ п.Петровский-Е.А.Исаева

Приложение №2

к Постановлению администрации

сельского поселения Петровский сельсовет

№7 от 05.03.2015г.

 ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка

в 2015 году на территории
сельского поселения Петровский сельсовет .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение |
| МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПАВОДКА |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию на территории сельского поселения, разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением | Февраль | Глава сельского поселения С.Н.Колгин |
| 2 | Проведение учёта гидротехнических сооружений, мостов, прудов и водохранилищ на территории сельского поселения. | Февраль- март | Глава сельского поселения С.Н.Колгин |
| 3 | Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне подтопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных. Обеспечение транспортом, питанием, необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей. | Февраль- март | Глава сельского поселения С.Н.КолгинПротивопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 4 | Организация выполнения работ по проверке исправности затворов водопропускных и водосборных сооружений | До05.03.2015 года | Противопаводковая комиссия сельского поселения. Глава сельского поселения С.Н.Колгин |
| 5 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До05.03.2015 года | Противопаводковая комиссия сельского поселения. Медсестра ГУЗ «Добринского МРБ» поликлиники №2 п.Петровский Чернова А.Н. |
| 6 | Уточнение порядка оповещения населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | До15.03.2015г | ОАО «Центр- Телеком» |
| 7 | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территории сельского поселения. | До10.03.2015г | УчастковыйинспекторА.В.Еремин |
| 8 | Проверка исправности сетей энергосбережения и при необходимости проведение их ремонта. | До15.03.2015г | Добринский РЭС |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация круглосуточного дежурства на территории сельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 10 | Организация мониторинга паводковой обстановки и результативности принимаемых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Подготовка информации о складывающейся обстановке на территории сельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 11 | Организация обеспечения питанием и вещевым имуществом пострадавшего населения и личного состава, привлекаемого для ликвидации ЧС. | На период паводка | Добринский «Кооператор». |
| 12 | Поддерживание в готовности сил и средств для ликвидации последствий паводка. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |

Приложение №3

 к Постановлению № 7 от 05.03.2014г.

РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка в 2015 году.

1. Янцон В.А. – Трактор Джон Дир 8310.

2. Сергеев А.П.- Трактор МТЗ 82.1

3. Полунин А.П. - Машина КАМАЗ

4. Дорофеев А.А .-Машина КАМАЗ

Приложение №4

 к Постановлению № 7 от 05.03.2014г.

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения водного объекта | Ответственные по наблюдению за прудом, плотиной |
| Пруд в с.Новопетровка | Гуров Сергей Алексеевич |
| Пруд в д.Николаевка | Поляков Иван Геннадьевич |
| Река в с.Васильевка | Ряшенцев Александр БорисовичДронов Николай Александрович |
| 2 пруда в п.свх. Петровский | Шаронин Анатолий ЕвгеньевичАндрейкин Виталий ВладимировичЧернов Андрей Валерьевич |

Дежурная бригада на период весеннего паводка

1.Гуров Сергей Алексеевич

2.Наливкин Николай Николаевич

3.Поляков Иван Геннадьевич

4.Савушкин Евгений Анатольевич

5.Ряшенцев Александр Борисович

6.Дронов Николай Александрович

7.Шаронин Анатолий Евгеньевич

8.Андрейкин Виталий Владимирович

9.Чернов Андрей Валерьевич